艺镜工坊 · 香云纱后端

中期进展汇报

AI Agent 驱动的非遗香云纱教学与作品生成系统

负责模块：后端（师傅 Agent + Tools + 数据层 + AI 生成 + API）

汇报周期：第 1–2 周（数据库 + Agent 核心已完成）

代码仓库：github.com/KevinZou2023/base_agent_game

# 一、项目概述

《艺镜工坊》是一个面向非遗香云纱体验的「AI Agent 教学 + AI 贴图生成 + 3D 布料展示」系统。整体采用三层结构：轻量 2D 村落作为前置引导层，师傅 Agent 作为教学决策中枢，Unity3D 工坊作为成品展示核心。

本人负责其中的全部后端工作，对应总体方案中的「师傅 Agent 教学层 + Tools 层 + 数据层 + AI 生成调度层」，向 Unity 前端暴露统一的 HTTP 接口。工艺内容聚焦香云纱（薯莨浸染、晒莨、过乌，形成黑亮面与红褐底色的双面效果）。

## 后端职责范围

- 数据层：结构化香云纱知识库（向量检索）+ 工艺规则引擎 + 用户状态持久化

- Agent 层：师傅 Agent 的感知、决策与教学反馈

- 生成层：参数到 AI 绘图 Prompt 的转化、调用通义万相生成贴图、本地存储

- 接口层：4 个核心 HTTP 接口，供 Unity 前端调用

# 二、技术栈与系统架构

## 技术选型

| 层级 | 技术 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 运行环境 | Python 3.11 (conda) | 独立 conda 环境，依赖锁定 |
| Web 框架 | FastAPI + Uvicorn | 自动生成 Swagger 文档 |
| 数据校验 | Pydantic v2 | 全链路类型安全 |
| 向量库 | ChromaDB | 本地持久化语义检索 |
| 向量化 | DashScope text-embedding-v3 | 中文 embedding，免本地 GPU |
| 大模型 | 通义千问 Qwen-Plus | Function Calling 驱动 Agent |
| 图像生成 | 通义万相 wanx-v1 | 香云纱风格贴图生成 |
| 关系库 | SQLite + SQLAlchemy 2.0 | 用户/作品/评分/学习历史 |

## 系统分层与数据流

后端内部分为「确定性安全层」与「Agent 决策层」，两层协作完成一次师傅反馈：

玩家操作 (Unity)

↓ HTTP

FastAPI 网关

│

[安全层] 操作感知 → 规则引擎(13条香云纱规则)  ← 总是确定性运行

│

[Agent层] Qwen Function Calling 自主决策

├── 知识检索 (ChromaDB)

├── 教学策略 (提示强度)

└── 学习路径 (针对性练习推荐)

│

生图流水线: 参数→Prompt→通义万相→本地存储

│

评分: 5维规则评分 + 师傅口语化点评(Qwen)

# 三、分阶段进展

## 进度总览

| 阶段 | 计划内容 | 状态 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 数据基建与规则库 | 已完成 | 知识库+规则引擎 |
| Week 2 | Agent 核心逻辑闭环 | 已完成 | 混合 Agent |
| Week 3 | AI 生成与 API 网关 | 已完成 | 4 接口+生图 |
| Week 4 | 联调、评分与交付 | 已完成 | 评分+e2e+文档 |

说明：因后端由一人统一推进、模块间耦合清晰，实际开发进度领先于原 4 周排期，目前四个阶段的核心功能均已打通并通过测试。

## Week 1：数据库与规则引擎

- 结构化香云纱知识库：工艺步骤、材料、参数、失败案例共 37 条结构化数据（JSON），含来源与置信度字段

- 向量库：经 DashScope 向量化后灌入 ChromaDB，支持按风险标签/工艺阶段过滤的语义检索

- 规则引擎：13 条香云纱工艺规则（薯莨浓度、染液水温、晒莨天数、过乌时长、水洗温度等），输出风险标签+原因+改进建议

- 用户库：SQLite + SQLAlchemy，含用户、作品、评分、学习历史四张表

## Week 2：师傅 Agent 核心

- LLM 抽象层：默认通义千问，可切换 DeepSeek，统一接口 + 失败重试

- 混合 Agent：规则判断确定性运行，其余工具由大模型通过 Function Calling 自主决定调用（详见第四章）

- 教学策略：依据学徒水平与风险等级决定提示口吻（明示/追问/警告/鼓励/沉默）

- 命令行 Demo：9 个典型场景验证 Agent 对违规操作的识别与师傅口吻反馈

## Week 3：AI 生成与 API 网关

- FastAPI 网关：4 个核心接口 + Swagger 文档 + CORS + 限流 + 全局异常处理

- Prompt 工程：将玩家参数转化为锁定香云纱风格（黑亮面/红褐底色/真丝纹理）的绘图 Prompt

- 生图对接：调用通义万相生成贴图，下载到本地并通过静态资源 URL 提供给 Unity

## Week 4：评分与交付

- 评分系统：工艺合理性、纹样完成度、色彩协调度、文化表达度、学习进步度 5 个维度

- 师傅点评：基于评分结果由大模型生成口语化总评，并推荐下一轮针对性练习

- 稳定性：接口限流、调用重试、结构化错误返回

# 四、关键技术亮点

## 4.1 混合 Agent 架构（核心创新）

师傅 Agent 不是固定台词的脚本 NPC，也不是放任大模型「凭感觉」的纯生成式聊天机器人，而是「确定性安全护栏 + LLM 自主决策」的混合架构：

- 安全护栏：工艺规则判断（薯莨浓度、过乌时长等工艺事实）在每次对话开始时确定性运行，结果强制注入大模型上下文，模型无法绕过或篡改工艺事实，从根本上避免在专业领域产生幻觉。

- Agent 决策层：在事实约束下，大模型通过 Function Calling 自主决定调用哪些工具——是否检索知识库、是否查询教学策略、是否推荐学习路径，或直接作答。

- 可解释性：每一次对话的工具调用链路都被完整记录，便于复盘「师傅为什么这样回应」，也利于论文与答辩展示决策过程。

实测示例：当系统检测到学徒在历史中连续多次犯同一错误（如过乌时间反复过长）时，Agent 会自主调用「学习路径」工具，取得针对性练习建议后再组织师傅口吻的反馈——这一行为完全由模型根据上下文决定，并非写死的流程。

## 4.2 香云纱工艺规则引擎

将香云纱的工艺合理性沉淀为 13 条可计算规则，覆盖主要失败模式。每条规则与知识库中的失败案例一一对应，并映射到一个评分维度。示例：

| 风险标签 | 触发条件 | 师傅改进建议 |
| --- | --- | --- |
| 底色偏浅 | 薯莨浓度<0.3 且 日晒<4h | 提高浓度至0.5以上或延长日晒 |
| 过乌前浸染不足 | 浸染<5次即过乌 | 先做满8次浸染再过乌 |
| 黑亮面发灰 | 过乌>120分钟 | 控制在60–90分钟 |
| 光泽流失 | 水洗水温>35°C | 改用30°C以下冷水 |

## 4.3 端到端 AI 生图链路

从玩家参数到可观看的香云纱贴图，全链路已打通。生成的贴图会反映参数对应的真实工艺效果——参数得当则呈现匀净的红褐底色与油亮黑面，参数失误则贴图也会出现相应缺陷，使「做错→看到后果」形成教学闭环。

# 五、核心接口清单

已实现 4 个面向 Unity 前端的核心接口，均可在 Swagger（/docs）中在线调试：

| 方法 | 路径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/master/chat | 师傅 Agent 对话：返回口语化反馈、风险标签、改进建议 |
| POST | /api/v1/artwork/generate | 触发 AI 生成贴图，返回可供 Unity 使用的图片 URL |
| GET | /api/v1/scoring/{artwork_id} | 多维评分 + 师傅点评 + 下一轮练习推荐 |
| GET/PUT | /api/v1/user/{player_id}/state | 玩家进度、作品列表与历史同步 |
| GET | /static/images/{filename} | 生成图静态资源访问 |

# 六、验证与成果

## 测试覆盖

- 70 个自动化测试全部通过，覆盖规则引擎、向量检索、SQLite、Agent 循环、工具注册、评分、API 接口等

- 端到端链路验证：健康检查 → 用户创建 → 师傅对话 → 作品生成 → 评分 → 状态回写，全程跑通

- AI 调用真实有效：每次调用均有阿里云返回的请求 ID 与 token 用量可供核对

## 成品示例

以下为后端实际调用通义万相生成的香云纱贴图（理想参数：薯莨浓度 0.6、浸染 10 次、过乌 75 分钟），耗时约 34 秒，呈现典型的红褐底色与真丝光泽质感：

图：通义万相生成的香云纱贴图（评分 process/pattern/color/culture/progress = 90/90/90/90/93）

# 七、当前局限与下一步

## 当前局限（需说明）

- 知识库目前为开发期种子数据（37 条），参数阈值基于通用工艺常识推断，尚未替换为非遗机构/论文/传承人访谈等权威来源，暂不能直接用于学术结论

- 评分目前基于工艺规则计算，尚未结合生成图像的实际视觉特征

## 下一步计划

- 数据真实化：搜集权威香云纱资料，经大模型预标注 + 人工校对后替换种子数据

- 评分增强：引入对生成图像的特征分析，让色彩/纹样维度评分更客观

- 贴图后处理：裁剪、无缝化、分辨率统一，适配 Unity 材质球（按规划暂缓，需要时接入）

- 前后端联调：配合 Unity 同学完成完整体验流程的端到端联调

# 附录：仓库与运行方式

代码仓库（含完整提交历史与 README）：

https://github.com/KevinZou2023/base_agent_game

本地运行（三步）：

conda create -n feiyi_game python=3.11 -y && conda activate feiyi_game

pip install -e ".[dev]"   # 安装依赖

python scripts/seed_data.py --reset   # 灌入知识库

uvicorn app.main:app --reload   # 启动服务，访问 /docs